## 招标编号：2022-KY-001

## 基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）

## 招标公告

根据重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司“基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）”项目的需要，以保证我公司此项目工作的顺利开展。现对该项目进行公开招标，各投标人收到招标文件后请于2022年10月25日前回复“参与竞标确认函”传真（023-89137817），现将相关招投标事宜函告如下：

一、项目概况

1、项目名称：基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）

2、交货地点：重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司

二、招标规定

1、招标单位：重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司

2、招标型式：采用报价制进行公开招标竞争，从中择优选定供应商。

三、投标报价内容

1、基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）开发。

2.、项目技术需求

注：本篇“★”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 2.1采购内容

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA） | 项 | 1 | 90万元 |  |

### 2.2项目概述

以下内容仅是采购人对本项目的最低需求描述，投标人在投标前应对采购人的具体需求进行充分的调研，投标文件必须逐条响应，并满足全部要求。若有一项没有应答或不满足要求，供应商将失去参与投标和中标的权利。

2.2.1项目总述

本系统设计基于工业互联网技术，采用模块化设计方法开发新型潜在失效模式及后果分析系统，重点针对航天、航空、轨道交通、机器人、电子信息五个行业在设计阶段和制造阶段开展FMEA分析，完成云端部署实现FMEA在工业互联网上实时应用。本系统着眼于实用和易操作，不仅可使故障分析上云，而且把故障分析工作信息化。

本系统按照2019年第五版 FMEA（AIAG &VDA）标准的规定开发。

本系统可支持部署到工业互联网平台，通过用户整合和数据整合的方式实现无缝对接。

2.2.2项目实施要求

投标人需对以下要求进行应答并满足要求，主要包括但不限于以下内容：

1、开发基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）及轻量化APP，实现各模块功能；

2、在合同签订之日起5个工作日内制定详细的项目设计方案和组织实施方案，经与采购人确认后进行软件开发，本项目按照软件工程标准进行项目组织和实施；

3、开发的知识产权归采购人所有，系统交付时需提供全部源代码；

★4、自合同签订之日起，45个自然日内完成系统开发、测试并提交试运行版本进行试运行；60个自然日内提交正式版本，并提供第三方测试报告（工信部认可机构）、系统开发使用手册等技术文件。

(1).组织不少于3次技术培训；

(2).开发完成后提供不少于1年的售后服务和技术支持服务，响应时间12小时以内。

2.2.3运行环境与接口要求

1、运行环境

本系统以B/S架构进行搭建，可支持在各类服务器，包括国产化服务上进行运行，只需服务器端安装便可实现所有系统使用者随时随地任意电脑多点登录。

所有的数据集中于服务器端交互，便于及时数据同步、数据共享。可以多系统无缝集成，实现系统联动作业。

2、接口要求

本系统将对外提供企业用户登录接口，可同其他工业互联网平台进行用户整合对接。同时本系统可提供对外FMEA模型接口，可导入第三方FMEA模型。

★2.2.4项目开发内容要求根据FMEA系统的需求及相关设计文档进行代码编写，其开发内容及技术要求如下：

1、系统功能概述

开发基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA），为平台客户在产品设计、产品制造阶段，针对零部件、系统的失效模式进行可靠性风险评估分析并改进优化，自动生成产品故障分析报告（FMEA报告）。系统包括设计DFMEA和过程PFMEA两大主题版块：每一个版块按照新版FMEA标准的规定分为项目策划定义、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化、结果文件化七个功能模块。每个模块之间关系相对关联层层推进，可以对一个产品作单独故障分析，也可以对一个复杂系统开展故障分析，最终生成FMEA分析报告。

建立10个失效模式数据库，可实时写入、修改、保存和调用数据库数据。数据库管理包括数据库的导入模块、后续扩充模块、数据库修正模块、标准数据库的升级。

本系统着眼于实用和易操作，采用先进的B/S浏览器架构，只需服务器端安装便可实现所有授权系统使用者随时随地任意电脑多点登陆，可使故障分析云端部署，所有通用数据集中于云端，便于及时同步和数据共享；本系统可支持部署到工业互联网平台，通过用户整合和数据整合的方式实现无缝对接。

本系统按照2019年第五版 FMEA（AIAG &VDA）标准的规定开发。

2、系统功能

系统基本功能如下：

（1）能提供灵活简便的数据输入和信息管理。数据输入和信息管理是本软件的重要功能之一，FMEA的数据输入和信息管理功能，应能够安全、科学、便捷地输入和管理各类FMEA信息，其包括项目组成信息、产品基本信息、故障模式信息、FMEA属性信息、用户信息等。

（2）能提供初始和修正RPN的自动计算。根据严重度、频度和探测度的值计算RPN或修改RPN，并以不同的颜色显示高RPN、高严重度和按照RPN大小进行排序，以引起分析人员赋予特别注意，确保通过现存的设计控制或预防／改进措施降低该风险。

（3）能编辑各类FMEA信息。可以增加、插入、修改、删除、查询各类FMEA信息。

（4）能提供安全的信息保护。通过FMEA工作组权限控制、数据备份与恢复和密码保护功能保证FMEA分析的信息的安全性。

（5）软件还应能自动生成FMEA报告。用户可根据需要设定输出格式，支持打印预览和打印机输出功能，并能生成Word、Excel、PDF或HTML文件，提供报告设计器供用户创建各种风格的报告模板，并内置标准的报告模板供用户选用。

3、管理模块功能

（1）平台管理端

（a）平台管理端包括：模型管理、知识库管理、配置管理、企业管理、系统管

理、系统监控等功能。

（b）企业管理：企业管理可实现对各个入驻企业的信息进行管理，企业可通过

系统进行登陆、注册等操作。企业有自己的企业中心，可对企业的各项FMEA模型和基础信息进行管理。

（c）模型管理：可对各行业的FMEA模型进行管理，可为企业生成FMEA模型，为企业以收费或免费的方式提供FMEA模型。可对模型进行启用停用等操作。

（d）知识库管理：知识库分为产品功能库、产品特性库、产品失效库、过程功能库、过程特性库。管理员可对知识库进行统一管理，以供企业对知识库进行搜索、查看、编辑和调用。

（e）系统管理：可对系统的企业用户、角色、权限、数据等进行统一管理。

（f）配置管理：可实现用户定义特性、功能分类管理、产品特性分类管理、评估目录管理、AP管理、机器库管理、检测设备库管理、工序流程图标库管理、Excel模板配置等功能。

（2）企业端

（a）企业端包括：用户管理、角色权限管理、配置管理、企业基本信息管理、FMEA管理、知识库管理等功能。

（b）用户管理：可对本企业用户基本信息进行管理，可为企业创建添加用户，设置企业管理员。

（c）企业基本信息管理：可对企业基本信息进行管理，可修改本企业的基本信息。

（d）角色权限管理：企业管理员可对本企业用户进行角色权限的分配。

（e）FMEA管理：企业可为本企业创建FMEA模型，进行FMEA分析等操作。

（f）配置管理：可实现用户定义特性、功能分类管理、产品特性分类管理、AP管理、机器库管理、检测设备库管理、工序流程图标库管理、Excel模板配置等功能

（g）知识库管理：可对本企业的FMEA模型进行管理，本企业自己创建的FMEA模型可通过知识库进行添加、编辑、查看和调用。

4、用户管理功能

用户管理是对管理系统的各类管理员进行管理维护，包含用户管理、角色管理和权限管理三部分。

用户管理包括用户新增、查看、修改、删除、密码重置、为用户指定角色相关操作。新增用户时需要包含用户账号、昵称等相关账号信息。用户权限分配，可以通过为用户指定角色的方式对用户赋权限，一个用户可以有多个角色。

（1）角色管理

包括角色新增、查看、修改、删除及为角色分配权限。删除角色时，如果该角色已经被赋予给具体的用户，则系统需要给出提示，先让该角色取消赋予给具体用户，才可以删除

（a）后台维护端：

系统管理员：后台系统维护者。

（b）企业使用端：

企业管理员：企业平台管理者，可对每个用户分配不同角色。

企业各角色用户：

（2）权限管理

为了使平台中权限划分更合理、权限界面更加清晰，权限控制粒度需要控制到菜单级别。

（a）后台维护端：

系统管理员权限设置：系统日常维护。

（b）企业使用端：

管理员权限设置：有权召集FMEA核心小组和外围扩展团队，开展FMEA分析，有权对数据库数据展开查询、增添、修改、保存等权限。可对每个用户分配不同的操作权限，系统根据用户的角色权限管控每个用户的系统内权限。

（c）各角色用户权限设置：针对不同分析模块角色对应各任务权限，上级权限用户可对下级用户权限进行设置，某一个角色可以配置多个权限。

（d）站点管理权限。是指权限拥有者可以将该权限再分配给其他用户；操作权限是指对具体业务进行操作，拥有业务的操作权限后才可以对该业务进行操作。如某管理员拥有“结构分析”业务的管理权限，则该管理员可以将“结构分析”的权限分配给其他用户，但是不能对“结构分析”的业务进行操作，权限控制粒度需要控制到按钮级别。

（e）查阅编辑权限。FMEA系统运行所有用户查阅FMEA列表内容，但只有FMEA小组成员可以打开对应的FMEA项目，无权限的用户需要“申请阅读”经责任人同意后才能查阅FMEA项目，不能编辑和导出此FMEA项目。

（3）分类管理

DFMEA/PFMEA分类管理。站群管理员可以先按照DFMEA和PFMEA分类，各分站点管理员只能选择设置好的服务领域信息。

行业分类管理。管理员可以先设置行业分类相关信息，各分站点管理员只能选择设置好的分类信息。

（4）日志管理

日志管理模块是系统操作日志进行管理，拥有权限的操作人员可以查看其权限范围内的操作日志列表和日志详情、日志查询。可以根据模块名称、操作类型、操作时间、用户账号等条件对日志进行查询。

日志详情。点击日志查询的对应标题,可以详情展示操作时间、操作账号、操作的业务、操作内容等。

（5）数据统计分析

全部功能开发完成之后，最后设计统计分析内容，包括站点统计、用户量统计、DFMEA/PFMEA失效模式统计、数据库统计等。按照现有统计分析图表展示。

（6）站点配置

站点管理员可以编辑该站点的一些基础信息：站点名称、LOGO、底部（友情链接,服务电话,备案号,平台协议,免责申明,工作日时间）,可以查看系统已有的站点模板(以图片形式展示)。

2.2.5 七步法的各步模块功能

1、系统总体结构

在符合一般软件的设计规范以及体系结构的基础上，根据FMEA的理论基础及分析过程，参考国内外的FMEA分析软件以及结合我国可靠性行业FMEA分析人员的实践经验和他们的使用特点，考虑到大型复杂系统的特点，按照2019年第五版 FMEA（AIAG &VDA）标准规定，设计开发了FMEA软件的各功能模块。

（1）系统功能

系统总体结构分为基础功能模块（包括任务管理功能模块、团队管理功能模块）、FMEA模型分析模块、数据库管理模块和轻量化移动端APP几个功能模块。

（2） FMEA的分析处理流程

根据系统的目的和功能需求，分析处理流程主要分为四个部分：系统的输入、FMEA分析、纠正／预防和报告的预览／打印。分析处理流程如图1所示。

图1 FMEA的分析处理流程

2、各模块功能需求

（1） 基础功能模块功能

该模块为系统的基础功能，包括用户创建、新建任务、打开任务、导入数据（可将电子表格版的数据导入数据库）、编辑任务/项目、发布项目、密码设置、保存设置、打印设置等基础功能。包括任务管理模块和团队管理功能模块,功能模块层次结构如图2。

图2 功能模块层次结构

（a）任务管理功能模块

模块描述：FMEA项目任务的查阅、编辑、管理。

功能需求：采用菜单式设计，以易操作、简约为主。建立多任务管理模块，可查阅FMEA数据库项目，编辑“我的项目任务”，处理待办任务，具有消息提醒功能，规范的FMEA创建、审核、发布流程，方便的任务关键词搜索查询方式。

系统入口由为账号登录界面，登陆后进入用户桌面，管理员登录后进入管理员管理界面。

FMEA分析操作界面可分为三个区域：①基础功能菜单栏：顶部；②功能区：左侧边；③工作区：右下大部分区域；。

（b）团队管理功能模块

模块描述：FMEA项目成员的权限设置、工作协同。FMEA小组成员可对FMEA进行编辑和查看操作。用户角色包括：

- 项目负责人：FMEA项目创建人。总体组织开展FMEA分析小组，有权开展角色分配以及各角色权限界定，承担分析过程中的各种协调工作。

- 设计工程师：对分析对象设计中的具体技术承担分析责任；

- 系统工程师：对分析对象设计中的系统性承担分析责任；

- 零部件工程师：对分析对象设计中的具体零部件承担分析责任；

- 测试工程师：对分析对象设计中的测试承担分析责任；

- 质量/可靠性工程师：对分析对象设计中的质量/可靠性承担分析责任；

- 其他成员承担协同编辑分析任务。

功能需求：可实现FMEA小组成员在线协同编辑，项目负责人根据任务需要建立FMEA工作小组，对工作小组成员赋予工作权限和审批（修改）权限（可多个）。

（2） DFMEA分析模块（七步法）

（a）第一步 项目策划定义模块

模块描述：通过新建FMEA项目，确定分析对象，明确FMEA的范围边界，完成FMEA项目的定义；组建FMEA小组团队，实现团队协作；分配FMEA任务，定义任务计划和任务分工。

    - FMEA项目定义，完成包括但不限于以下内容的输入

| 项目名称： | 潜在失效模式及后果分析 | FMEA编号 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | （项目类型：DFMEA/EFMEA） | 保密等级 |
| 子系统 | 公司名称 | 顾客名称 |
| 部件/零件 | 责任部门 | 编制人 |
| 日期/类型 | 关键日期 | FMEA日期（编制 （修订） ） |

核心小组成员

功能需求：

①提供灵活简便的数据输入，包括项目信息、产品基本信息、故障模式信息、FMEA属性信息、用户信息等：可手动输入项目名称、FMEA编号、顾客名称；项目类型（DFMEA/PFEME）根据登录选择入口自动填入，公司名称、编制人为FMEA项目所在公司及创建人，系统自动填入；保密等级、责任部门、日期、核心小组成员可由系统选项卡选择调用填入。设置必填项和可填项，必填项标※号。

②FMEA项目负责人可定义项目任务计划，调用成员分配任务及操作权限，定义审批权限，实现团队协作。

③加密访问控制：项目定义应具有对项目文件加密访问控制功能，项目文件保存时，应提供密码保护功能选项。受密码保护的项目打开时需要输入密码。项目文件创建后有两种状态：编辑状态和发布状态。项目工作结束后，将项目发布，项目即处于发布状态，不能再编辑变更。

（b）第二步 结构分析模块

模块描述：DFMEA：将系统拆分至子系统、产品以及零部件，并使用可视化的方法来表达系统、子系统以及零部件；PFMEA：识别并分解制造过程、过程步骤和作业要素。在项目中确定要进行FMEA分析的对象，可以是系统，部件，零件或者元器件。（如果是元器件，可能就是对组成元器件的材料进行分拆。）按照系统的结构层级关系，或是元器件材料组成，由整机到部件，由部件到元器件，由外到内，由大到小，逐级分拆，形成结构树形图。

功能需求：支持BOM表、结构树及框图三种方式建立产品结构，BOM表、结构树和狂徒实时同步作业，互为输出，支持BOM表的外部excel文件导入，做结构分析时，可以调用数据库数据。DFMEA支持无限级，PFMEA可建立至少三个层级结构树，可参考下图。

DFMEA结构树如图3所示：

图3 DFMEA结构树

PFMEA结构树如图4所示：

图4 PFMEA结构树

（c）第三步 功能分析

模块描述：功能分析要明确产品（系统）要实现的功能（定量和定性功能）以及子系统、部件、零部件的功能（定量和定性功能），建立功能分析结构树可参考图5。

图5 功能分析结构树

功能需求：在每个结构树形图节点，增加其应实现的功能。针对每个节点，要实现的编辑功能包括：新增功能，复制、剪切和粘贴功能，以便提高功能分析效率。注：新增功能节点时，可以调用数据库数据并实时同步。通过界面功能矩阵，建立上级功能与下级结构的关联，实现结构拆分与功能逐层分解。

对各层级的功能定义完成后，需要对各层级的功能进行连网。选中某一功能，应可提供与上级或下级功能连网的功能。功能联网可以反应上下级功能的依赖关系，支持自上往下和自下往上两种方式的功能展现，实现系统到零件以及零件到系统的整体功能网络。

输出：系统、部件或者元器件的功能结构树。应具有所有功能列表BOM表。

（d）第四步 失效分析模块

模块描述：要针对每一个失效模式，包括（功能丧失、部分功能丧失、功能退化、意外功能、延迟功能），分析可能存在的造成这种失效的各种原因以及造成的影响，针对性的提出改进（预防）措施。

功能需求：本模块使用结构树对识别出来所有功能定义的失效模式、失效影响及失效原因，与失效库进行关联，可输入调取故障模式、故障原因、故障影响、故障严重度、故障发生频率（频度）、故障可探测度、故障改进（预防）措施等信息。

各层级的失效完成后，需要对各层级的失效进行连网，实现上下级功能网络关联。应为每个失效提供失效链（树）功能。选中某一失效，应可提供与上级或下级失效链（树）的功能。失效链应包含失效模式、失效原因和失效后果之间的逻辑关系。

根据严重度、频度和探测度的值计算RPN。

应具有失效列表功能，查看至少三层级功能列表。

（e）第五步 风险分析评估模块

模块描述：对风险分析SOD的评估等级分级进行风险矩阵分析，ＲＰＮ值得出故障风险优先级，再根据ＡＰ值是高风险、中风险还是低风险，从而排出改进（预防）措施的优先级。

功能需求：通过调用S、O、D、AP数据库，识别故障模式的严重度、频度和探测度和故障模式风险等级，构建风险矩阵，对故障风险进行分类排序，并辅助优化项目进行筛选。以不同的颜色显示AP的高、中、低，按照RPN大小进行排序。可输入（调取）故障模式、故障影响（严重度）、故障发生的频率（频度）、故障可探测度、风险矩阵AP数据库等信息，同时显示S、O、D、RPN、AP的最终结果，确定该故障的风险等级以及采取措施的优先级。

①针对失效影响（FE），评价其造成的后果有多么严重。在每个失效应有“评估严重度 S”功能，并提供严重度评级标准帮助。

②针对失效模式（FM），应提供 “新增探测”功能，然后输入针对该失效节点采取的现行探测控制措施 DC，对该探测措施还应提供“评估可探测度D”功能，并提供可探测度评估标准帮助。

成分析结果数据库。③针对失效原因FC，对任一失效节点应提供“新增预防措施”功能，输入针对该失效节点采取的现行预防控制措施 PC。对该预防措施则应提供“评估发生频度O”功能。并应提供发生频度的评估标准帮助。

（f）第六步 优化模块

模块描述：确定必要措施以降低风险，确定措施实施的责任人以及时间期限，实施以及记录相关措施(包括确认有效性)。

功能需求：根据风险评估，标记需要优化的风险项目，在结构树直接添加优化措施，根据优化措施实施后的结果对S/O/D进行重新打分，计算AP，确认优化效果。

（g）第七步 结果文件化模块

模块描述：输出FMEA表，形成文件并能够保存、浏览、打印，形

功能需求：可实现多FMEA报告、模板的直接引用，避免重复分析。自动生成FMEA报告，可单独生成七步法过程清单。用户可根据需要设定输出格式，支持打印预览和打印机输出功能，并能生成Word、Excel格式，报告可以转换为HTML和PDF格式文件，提供分析结果报告模板供用户选用。

（3） PFMEA分析模块（七步法）

PFMEA七步法模块针对制造过程及工艺需求展开，分析过程与DFMEA模块相同。

（4）数据库管理模块

模块描述：FMEA分析包括大量的信息，比如项目组成信息、产品基本信息、故障模式信息等。本系统建设10个数据库，包括：失效数据库、失效率数据库、失效模式数据库、失效模式预防措施库、失效模式改进措施库、失效严重度数据库、失效可探测数据库、失效发生频率数据库、风险矩阵数据库、分析结果数据库。部分数据库存在关联关系。

功能需求：支持FMEA数据库的添加、编辑与维护；支持导入、导出功能；知识库数据自动更新；可用关键词搜索数据库信息。

2.2.6、轻量型APP

FMEA轻量型APP特指对FMEA分析过程（七步法）形成通用模块，数据库数据采用通用数据，可适用于各行各业。轻量型APP能实现企业基本信息管理：可查看编辑本企业的基本信息；FMEA管理：可查看本企业FMEA模型和FMEA分析的过程信息；消息管理：可接收本企业的各类消息提醒；输出管理：可导出各阶段FMEA分析表等功能。不考虑实现数据库的添加、修改等功能。具体模块功能描述如下表：

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 轻量型APP | DFMEA | 分析与管理 | 实现DFMEA七步法分析过程 |
|  |  |  | 建立失效模式库、失效率库、预防措施库等10个支撑分析过程的数据库 |
|  |  |  | 失效模式数据浏览、查询、列表 |
|  |  |  | 失效数据浏览、查询、列表 |
|  |  |  | 数据库可浏览、查阅等管理 |
|  |  |  | 实现其他内部用户权限管理 |
|  |  |  | 用户信息管理 |
|  |  | 汇总管理 | 分析案例汇总 |
|  |  |  | 浏览汇总 |
|  |  |  | 访客汇总 |
|  | PFMEA | 分析与管理 | 实现PFMEA七步法分析过程 |
|  |  |  | 建立失效模式库、失效率库、预防措施库等10个支撑分析过程的数据库 |
|  |  |  | 失效模式数据浏览、查询、列表 |
|  |  |  | 失效数据浏览、查询、列表 |
|  |  |  | 数据库可编辑内容管理 |
|  |  |  | 其他内部用户权限管理 |
|  |  |  | 用户信息管理 |
|  |  | 汇总管理 | 分析案例汇总 |
|  |  |  | 浏览汇总 |
|  |  |  | 访客汇总 |

2.2.7、非功能性需求分析

系统应在满足业务量需求和业务功能的前提下，同时满足易用性、兼容性、安全性和稳定性的要求。

四、招标项目其它要求

（一）供应商须提供售后服务承诺函；

（二）成交供应商在签订合同前须持所有相关资质原件和复印件（复印件须加盖单位公章）到采购人处查验。

★（三）本项目时间紧任务重，为保证参加本次招标项目的供应商充分了解FMEA系统的业务需求，要求各参加本次竞标的供应商从招标文件文件发布之日起到现场调研，并在所著响应文件中出具调研证明文件，调研证明文件由采购人提供。

1.由供应商自行到现场调研。供应商到现场调研发生的费用自理，并自行负责在现场调研中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.采购人若在现场调研中介绍项目相关情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

3.供应商到现场调研时应当遵循采购人单位出入要求，门禁要求，不得擅自闯入现场调研。

（四）现场调研联系人：刘老师、孙老师；联系方式：023-89137813。

（五）调研地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号自动化所公司4楼。

五、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按 照附件2规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先。

总分100分：

a、技术方案及资质占60%。

b、投标报价占40%。

五、付款方式

预付款20%，软件开发完毕出具第三方测试报告后付合同款的30%，项目总体验收合格后付40%，余10%款项质保（工信部验收合格后）付清。同意上述付款条件者优先考虑；如对上面的付款条件有异议请另行说明，我们将酌情与贵单位协商处理。

六、其他条件

投标单位不得转包。

承诺的免费质保期不得少于验收合格之日起十二个月，免费质保期期内正常使用出现问题，投标方需保证48小时内维修，并需提供终身上门维修服务。

本公司营业执照、业绩证明(合同或中标通知书)、资质等级、优惠条件、切实可行的服务承诺及以往所做同类项目业绩等均作为投标资料之一。

各投标单位请于2022年10月25日10：30前将密封并盖章好的投标书交到（或邮寄到）重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司采购部（日期以邮戳为准），地址：重庆市北部新区黄山大道杨柳路2号B区，过期作自动放弃处理。

七、联系方式：

联系人：李东东（商务）  电话：023-89137815

张晓思（技术）  电话：023-89137868

招标单位：重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司

2022年10月8日

附件1

参与竞标确认函

重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司：

我公司将参与重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司基于工业互联网的故障模式效应分析系统（FMEA）开发项目（招标编号: 2022-KY-001）的竞标，现已收到了招标公告及招标文件，我们已充分理解并接受本公告、招标文件的约束，愿意承担相应的法律责任。

单位名称：

联系人：

联系电话：

日    期：     年　  月　  日